# СЕВЛИЕВОГАЗ-2000 АД

УЛИЦА“БОР” №4, ГРАД СЕВЛИЕВО 5400, БЪЛГАРИЯ

Отчет за изпълнение на план за оптимизиране на разходите

на „Севлиевогаз-2000“ АД за 2021 г.

Настоящият Отчет е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 18, ал. 1 от Наредба № Е-РД-04-4 от 14.07.2016 г. за публично оповестяване и оптимизиране на разходите на търговските дружества с 50 и над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала, извършващи дейности по Закона за енергетиката (ЗЕ).

В съответствие с чл.6, ал.1 от същата Наредба, „Севлиевогаз-2000“ АД („Дружеството“) е изпратило за публикуване систематизирана информация за планираните разходи за доставки, строителство и услуги, планирани за 2021 г.

Планираните разходи на Дружеството за 2021 г. са включени и в Бизнес план на „Севлиевогаз-2000“ АД за регулаторен период 2020 – 2024 г., приет с Решение № БП-11 от 23.12.2019 г. Към 31.12.2021 г. най-голям дял в отчетените разходи от Дружеството заемат отчетната стойност на реализираните количества природен газ, които са в размер на 6 078 хил. лв.

Благодарение на натрупания опит в досегашното поддържане на газоразпределителни мрежи (ГРМ) са утвърдени доставчиците на необходимите материали и съоръжения в процеса. За доставката на средства за търговско измерване (СТИ) е проведена процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП) и съответните подзаконови нормативни актове в страната.

За ръководството на Дружеството качественото обслужването на клиентите винаги е било основен приоритет и се вземат мерки/решения за непрекъснатото подобряване на процеса.

Друга основна цел на Дружеството, пряко свързана с обслужването е  подобряване на качеството на доставките на природен газ към клиентите. С нея са свързани следните основни направления:

  - Непрекъснато наблюдение и анализ на показателите за качество на разпределение и доставка на природен газ;

  - Усъвършенстване и оптимизиране на дейностите по контрола на качеството на предоставяните услуги;

  - Непрекъснато обучение за подобряване действията за постигане на целите по отношение качеството и надеждността на ГРМ;

  - Качествено разпределение на природен газ.

Задълженията за качеството на доставката на природен газ включват следните аспекти:

  - Техническите параметри или качество на продавания природен газ;

  - Качество на търговската услуга;

  - Непрекъсваемост на снабдяването с природен газ.

Относителният дял на приходите от продажба на природен газ е 97,1 % от всички приходи на дружеството.

За 2021 г. в Бизнес плана на Дружеството за периода 2020 – 2024 г., одобрен от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), са предвидени за присъединяване 4 нови стопански потребители и 90 битовите потребители. През отчетната година  Дружеството не е сключило с нови стопански (обществено-административни) потребители. Наблюдаваната през 2020 г. тенденция към значително увеличаване  на броя битови потребители се запазва и през 2021 г., новите битови  потребители са 274.

В Бизнес плана за период 2020 - 2024 г., за отчетната година е прогнозирано да се разпределят на клиенти 237 450 MWh природен газ, реално са разпределени 214 899 MWh. През 2021 г. се наблюдава увеличение  в потреблението на промишлените и обществено-административните клиенти на дружеството. По-голямо спрямо предвиденото в Бизнес плана е потреблението на битовите потребители, прогнозното количество за тях е било 45 971 MWh, а реално са доставени 52 894 MWh природен газ.

Достигнатата степен на газификация и удобствата на природния газ са довели до повишаване на средното потребление на домакинство. При средно потребление от 9,09 MWh през 2020 г., през 2021 г. средното потребление на домакинство е нараснало на 9,60 MWh.

За изграждането на нови съоръжения е проведена процедура по ЗОП и е избрана икономически най-изгодната за дружеството оферта. Размерът на инвестиционните разходи е съобразен с изградената към момента ГРМ, с финансовите възможности и с инвестиционната програма одобрена от КЕВР. Инвестиционната програма за периода 2020-2024 г. предвижда изграждането на 31 хил. м. ГРМ, от които 27,9 хил.м. разпределителни газопроводи и 3,4 хил.м. отклонения предимно към битови клиенти. Размерът на инвестиционните разходи е съобразен с изградената към момента газоразпределителна мрежа на община Севлиево, направените проучвания и финансовите възможности на дружеството.

През 2021 г. „Севлиевогаз-2000“ АД започна строителството на:

- Обект: „Разширение на газоразпределителна мрежа (ГРМ) във ВЗ „Хоталич““ с издадено разрешение за строеж № 92 от 11.08.2021 г.;

- Обект: „Разширение #1 на ГРМ към ГРП-7А за ПИ 65327.501.4378, ПИ 65327.501.4379 и ПИ 65327.501.5020“ с издадено разрешение за строеж № 95 от 24.08.2021 г.;

- Обект: „Разпределителни газопроводи на територията на община Севлиево – с. Градница, с. Кормянско, с. Петко Славейков и с. Ряховците“ с издадено разрешение за строеж № 61 от 26.05.2021 г.

През отчетния период са въведени в експлоатация следните обекти:

- „Газоразпределителна мрежа в с.Горна Росица – І, ІІ, ІІІ и ІV етап, подобекти: Етапи: ІІІ е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № ДК-07-ГБ-9 от 27 април 2021 г.;

- „Газоразпределителна мрежа във Вилна зона „Севлиевски лозя“, землище на гр. Севлиево“, Етап І е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № ДК-07-ГБ-10 от 28 април 2021 г.;

- „Сградни газопроводни отклонения на територията на община Севлиево, обл.Габрово – с. Градница, с. Кормянско, с. Петко Славейков и с. Ряховците“, етап І е въведен в експлоатация с Удостоверение № 24 от 29 април 2021 г.;

- “Изграждане на сградни газопроводни отклонения от газоразпределителната мрежа на гр. Севлиево, обл.Габрово, Подобект: ІІІ етап” е въведен в експлоатация с Удостоверение № 28 от 25 май 2021г.;

- „Довеждащ разпределителен газопровод до Вилна зона (ВЗ) „Хоталич“, м. Крушевски баир, гр. Севлиево и газоразпределителна мрежа във ВЗ „Хоталич“, подобект: Етап І“ е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № ДК-07-ГБ-21 от 16 август 2021 г.

В съответствие с изискванията на ЗЕ, средствата за търговско измерване (СТИ) следва да бъдат собственост на дружеството. Във връзка с изискванията за извършване на периодични метрологични проверки на СТИ и вследствие на констатираните резултати от проверките в лицензирана лаборатория, периодично се налага частична подмяна на последните. За тази цел и за присъединените нови потребители през 2021 г. са инвестирани 39 хил. лв. в закупуване на нови СТИ.

Основна цел на дружеството е да сведе до минимум разходите от остарели и неточно отчитащи СТИ. С монтирането на устройства за дистанционно отчитане на потреблението на природен газ, се постига по-точно прогнозиране на заявените дневни количества природен газ и оптимизиране на разходите за неустойки, плащани на „Булгаргаз“ ЕАД. Към 31.12.2021 г. дружеството е монтирало такива устройства на 591 потребители.

При изготвяне на отчета за изпълнение на плана за оптимизиране на разходите на „Севлиевогаз-2000“ АД, не са констатирани нецелесъобразни и неефективни разходи.

Изп.директор:…………………….

(Н. Апостолов)